Coffilombia web del café.

REUNIÓN SEMANAL DE SCRUM

ACTA No. 01

10/09/2022, 10 pm

SPRINT No. __1_        SEMANA No. __1_

ORDEN DEL DÍA

- Acuerdos sobre dinámica de trabajo

- Seguimiento a tareas

- Creación del espacio de trabajo en Trello

- Dificultades presentadas (Informe de retrospectiva)

- Varios

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. Trabajar en forma individual, realizar los compromisos semanales.

2. Ver en la plataforma Trello.

3. Se crea el espacio de trabajo en Trello.

4. En las primeras 3 semanas el unico integrante de este grupo, hacia parte de otro, por ello se tiene el retraso a la entrega de los trabajo del sprint 1.

COMPROMISOS

| COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA |
| --- | --- | --- |
| Crear espacio de trabajo en Trello. | Fabian Sneyder Motta Gr. | 21/08/2022 |
| Actualizar el trello. | Fabian Sneyder Motta Gr. | 21/08/2022 |
| Crear repositorio (github). | Fabian Sneyder Motta Gr. | 21/08/2022 |
| Configuración de repositorio (github). | Fabian Sneyder Motta Gr. | 21/08/2022 |
| Crear el Mockup | Fabian Sneyder Motta Gr. | 21/08/2022 |
| Crear el diagrama MVC. | Fabian Sneyder Motta Gr. | 21/08/2022 |

ASISTENTES

Fabian Sneyder Motta Gr. (Gestor de Proyecto) - (Gestor de base de datos)-                                     (Desarrollador FrontEnd)-(Desarrollador BackEnd)-(Tester)

Coffilombia web del café.

REUNIÓN SEMANAL DE SCRUM

ACTA No. 01

11/09/2022, 02 pm

SPRINT No. __1_        SEMANA No. __2_

ORDEN DEL DÍA

- Seguimiento a tareas

- Modelo MVC

- Mockup o prototipo inicial del GUI

- Dificultades presentadas(Informe de retrospectiva)

- Varios

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. Se actualizó y se crearon las historias de usuario.

2.  MVC

5. Mockup o prototipo inicial

4. Se creó el diagrama de clases

- Informe de retrospectiva

No se pudo llegar a un acuerdo sobre los colores de la GUI, Contactar a los tripulantes Fulanito de tal, quien se le asignó el rol de tal…

COMPROMISOS

| COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA |
| --- | --- | --- |
| Crear la BD con base en el modelo entidad relación | Calletana López | 21/08/2022 |
| Actualizar el trello | Juan Martinez | 21/08/2022 |
| Configuración de repositorio (github) | Pedro Perez | 21/08/2022 |

ASISTENTES

Calletana López (Gestor de Proyecto) --- Líder – Subir todo a plataforma y a trello…

Estudiante 2 (Gestor de base de datos)---

Estudiante 3 (Desarrollador FrontEnd)---

Estudiante 4 (Desarrollador BackEnd)---

Estudiante 5 (Tester)----

Primer Sprint 4 actas (semanas 1 – 4) …. Ojo debe incluir el informe en todas las actas de retrospectiva

Segundo Sprint 2 actas (semana 5 y 6)

Tercer Sprint 1 acta (semana 6)

Cuarto Sprint 1 acta (semana 7)

Este documento sólo lo sube a plataforma el líder o gestor del proyecto…